Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Возведение инженерных сетей к РИЗ, сквера, парковки, благоустройство по ул. Мицкевича в г. Несвиже»

## План-график работ по проведению оценки воздействия

| - Подготовка программы проведения ОВОС | с 24.03.2025 г. по 28.03.2025 г. |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности (примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС, дата утверждения программы 18.04.2025 г.) | с 18.04.2025 г. по 19.05.2025 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 20.05.2025 г. по 20.05.2025 г. |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 01.04.2025 г. по 19.05.2025 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь (примечание: не может быть менее 30 календарных дней) затрагиваемых сторон* | с 21.05.2025 г. по 19.06.2025 г. не требуется* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 16.06.2025 г. по 19.06.2025г. |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям (примечание: в течение пяти рабочих дней со дня проведения собрания оформляется протокол проведения собрания с аргументированными ответами на вопросы, замечания и предложения) | с 20.06.2025 г. по 26.06.2025 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу (примечание: Государственная экологическая экспертиза проводится в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации заявления) | с 10.07.2025 г. по 08.08.2025 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности (примечание: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) | с 11.08.2025 г. по 29.08.2025 г. |

<*> - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности: Коммунальное дочернее унитарное предприятие «Управление капитального строительства Несвижского района» (КДУП «УКС Несвижского района»)

Юридический и почтовый адрес: 222603 Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 18

Телефон/факс: – +375-1770-2-54-33

E-mail: karachunuks@mail.ru

Проектом предусматривается возведение инженерных сетей к РИЗ, благоустройство по ул. Мицкевича в г. Несвиже, устройство скверов вблизи ул. Луговая и пруда Бернардинский, строительство парковки.

Целесообразность осуществления данного проекта:

- инженерные сети обеспечивают полноценную эксплуатацию объекта в дальнейшем;

- обеспечение инженерными сетями РИЗ определяет уровень благоустройства города, а также формирование уютной и гармоничной среды для проживания людей;

- эффективное использование земельного участка (в настоящее время участок находится на свободной от застройки территории).

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

Вариант 1. размещения проектируемого объекта по принятым технологическим решениям: «Возведение инженерных сетей к РИЗ, сквера, парковки, благоустройство по ул. Мицкевича в г. Несвиже».

Вариант 2. Возведения инженерных сетей к РИЗ, сквера, парковки, благоустройство по ул. Мицкевича в г. Несвиже в границах другого земельного участка

Возведение инженерных сетей и транспортной инфраструктуры к РИЗ, скверов, автобусной парковки, благоустройство на другом земельном участке приведет к:

- удорожанию объекта за счет увеличения расстояния подвода необходимых сетей;

- увеличению воздействия на компоненты окружающей среды (земельные ресурсы и растительный мир), т.к. потребуется более значительная вырубка древесно-кустарниковой растительности.

Вариант 3. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта

Отказ от возведения инженерных сетей и транспортной инфраструктуры к РИЗ, скверов, автобусной парковки, благоустройство по ул. Мицкевича в г. Несвиже, приведет к снижению обеспечения жителей комфортных условий проживания, ввиду отсутствия инженерных сетей, а также стратегии развития города.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I –является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.