Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Реконструкция ЛЭП 0,38-10кВ и ТП 10/0,4кВ г. Несвиж, ул. Садовая, ул. К.Либкнехта, ул. Пионерская, ул. Луговая, ул. В.Хоружей, пер. Заводской, ул. Суворова, ул. Гагарина, ул. Гастелло, пер. 1-й Гастелло, пер. 2-й Гастелло Минской области»

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго» Адрес: Республика Беларусь, ул. Аранская, 24, 220033, г. Минск тел.(017) 3738103, факс (017) 2152111 E-mail: office@ minskenergo.by.

- План-график работ по проведению ОВОС:

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 01.07.2025 по 30.10.2025 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 25.10.2025 по 30.11.2025 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 01.08.2025 по 30.09.2025 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 01.10.2025 по 30.01.2026 Не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 15.10.2025 по 30.01.2026 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 01.11.2025 по 15.02.2026 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 15.11.2025 по 28.02.2026 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 01.12.2025 по 15.03.2026 |

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

2. Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Основание для проектирования – Решение Несвижского районного исполнительного комитета от 25.02.2025 №439 «О проектировании объекта»

I вариант.

- строительство КЛ-10 кВ при пересечении с асфальтированными улицами выполняется закрытым  способом (методом прокола под полотном автодороги);

- строительство БКТПБ №1 и БКТПБ №2;

- строительство ВЛИ-0,4кВ;

- установка SPLIT счетчиков на железобетонных опорах ВЛИ-0,4 кВ;

- демонтаж существующих ВЛ-0,4 кВ;

- демонтаж сущ. КТП-191 и сущ. КТП-349.

Линии электропередачи 0,4 кВ приняты воздушными. Наружное освещение выполнено светильниками ДКУ 02-60-4-0-У1.

II вариант.

- строительство КЛ-10 кВ при пересечении с асфальтированными улицами выполняется открытым траншейным способом;

- строительство БКТПБ №1 и БКТПБ №2;

- строительство ВЛИ-0,4кВ;

- установка SPLIT счетчиков на железобетонных опорах ВЛИ-0,4 кВ;

- демонтаж существующих ВЛ-0,4 кВ;

- демонтаж сущ. КТП-191 и сущ. КТП-349.

Линии электропередачи 0,4 кВ приняты воздушными. Наружное освещение выполнено светильниками ДКУ 02-60-4-0-У1.

III вариант.

«Нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта.