Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ в г. Несвиж, ул. Дзержинского, ул. Энгельса, ул. Молодежная, ул. Достоевского, ул. Садовая, ул. Студеная, ул. Костюшко, ул. Богдановича, ул. Дружная, ул. Цветочная Минской области»

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго» Адрес: Республика Беларусь, ул. Аранская, 24, 220033, г. Минск тел.(017) 3738103, факс (017) 2152111 E-mail: office@ minskenergo.by.

- План-график работ по проведению ОВОС:

| Подготовка программы проведения ОВОС | С 19.03.2026 по 30.04.2026 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | С 01.04.2026 по 30.04.2026 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | С 19.03.2025 по 31.03.2026 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* |  |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | С 15.04.2026 по 30.06.2026 Не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | С 10.05.2026 по 30.06.2026 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | С 15.05.2026 по 15.07.2026 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | С 20.05.2026 по 20.07.2026 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | С 01.06.2026 по 30.10.2026 |

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

2. Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Основание для проектирования – Решение Несвижского районного исполнительного комитета от 03.03.2025 №499 «О проектировании объекта»

I вариант.

Строительство БКТПБ №1;

Строительство КЛ-10кВ для подключения БКТПБ №1. Демонтаж ВЛ-10кВ;

Демонтаж существующей ГКТП №484;

Демонтаж существующих линий 0,4кВ от КТП № 484 и ТП № 574;

Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемых БКТПБ №1 и ТП №574;

Реконструкция существующей КТПБ 10/0,4кВ №574;

Установка SPLIT счетчиков на железобетонных опорах ВЛИ-0,4 кВ.

Линии электропередачи 0,4 кВ приняты воздушными. Наружное освещение выполнено светильниками ДКУ 02-60-4-0-У1.

II вариант.

Строительство БКТПБ №1;

Строительство КЛ-10кВ для подключения БКТПБ №1 при пересечении с асфальтированными улицами выполняется открытым траншейным способом. Демонтаж ВЛ-10кВ;

Демонтаж существующей ГКТП №484;

Демонтаж существующих линий 0,4кВ от КТП № 484 и ТП № 574;

Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемых БКТПБ №1 и ТП №574;

Реконструкция существующей КТПБ 10/0,4кВ №574;

Установка SPLIT счетчиков на железобетонных опорах ВЛИ-0,4 кВ.

Линии электропередачи 0,4 кВ приняты воздушными. Наружное освещение выполнено светильниками ДКУ 02-60-4-0-У1.

III вариант.

«Нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта.